**Báo cáo dự án Q4/2025**

**Executive Summary**

Dự án đã hoàn thành **95%** các mục tiêu đề ra với *hiệu suất vượt trội*.

**Các chỉ số chính**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ số** | **Mục tiêu** | **Thực tế** | **Chênh lệch** |
| Doanh thu | 100M VNĐ | 125M VNĐ | +25% |
| Khách hàng mới | 500 | 650 | +30% |
| Satisfaction | 85% | 92% | +7% |
| Bug rate | < 5% | 3.2% | -1.8% |

**Tiến độ theo giai đoạn**

**Phase 1: Planning (Hoàn thành ✅)**

1. **Phân tích yêu cầu**Khảo sát thị trườngXác định user personasLập roadmap

2. **Thiết kế hệ thống**Database schemaAPI designUI/UX mockups

**Phase 2: Development (Hoàn thành ✅)**

**Backend Development**

**Frontend Development**

• ✅ React components

• ✅ State management (Redux)

• ✅ Responsive design

• ✅ Unit tests (95% coverage)

**Phase 3: Testing (In Progress 🚧)**

• Integration testing

• x Unit testing

• x Performance testing

• Security audit

**Quan trọng**: Phase 3 cần hoàn thành trước ngày 31/12/2025

**Rủi ro và vấn đề**

**Rủi ro đã xác định**

1. **Technical Debt**Legacy code cần refactorThiếu documentationSolution: Dành 20% thời gian mỗi sprint

2. **Resource Constraints**Team size nhỏBudget hạn chếSolution: Outsource non-core tasks

**Vấn đề đã giải quyết**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vấn đề** | **Severity** | **Giải pháp** | **Status** |
| Performance bottleneck | High | Database optimization | ✅ Resolved |
| Security vulnerability | Critical | Patch deployed | ✅ Resolved |
| UI inconsistency | Medium | Design system | ✅ Resolved |

**Kế hoạch tiếp theo**

**Q1/2026 Roadmap**

1. **Product Enhancement**Mobile app launchAI-powered featuresMulti-language support

2. **Infrastructure**Cloud migrationCI/CD pipelineMonitoring & alerting

3. **Team Growth**Tuyển 5 developersTraining programKnowledge sharing sessions

**Metrics to Track**

**Kết luận**

**Thành công lớn** trong Q4/2025 với sự nỗ lực của toàn team. Tiếp tục phát huy trong năm 2026!

**Liên hệ**

• Project Manager: Nguyễn Văn A

• Tech Lead: Trần Thị B

• Product Owner: Lê Văn C